# 课次081 代码练习题：企业 AI 智能体需求分析与方案设计

## 一、练习目标

本课次围绕企业 AI 智能体的需求分析与方案设计展开训练。通过 10 道循序渐进的题目，帮助学习者掌握需求调研、需求分类、场景建模、功能清单、方案架构、可行性分析等核心技能，能够为企业智能体项目制定清晰的需求方案。

## 二、练习题目与参考代码

- 需求收集与分类
对企业 AI 智能体的需求进行收集与分类。

python
def classify_requirements(raw_requirements):
    categories = {
        '功能需求': [],
        '性能需求': [],
        '安全需求': [],
        '易用性需求': [],
    }
    for req in raw_requirements:
        if any(kw in req for kw in ['查询', '对话', '检索', '生成']):
            categories['功能需求'].append(req)
        elif any(kw in req for kw in ['快', '秒', '并发', '响应']):
            categories['性能需求'].append(req)
        elif any(kw in req for kw in ['权限', '安全', '加密', '审计']):
            categories['安全需求'].append(req)
        else:
            categories['易用性需求'].append(req)
    return categories

raw = [
    "支持自然语言查询员工信息",
    "回答响应需在2秒内",
    "需支持用户权限管理",
    "界面需简洁易用",
    "支持文档知识问答",
    "数据需加密存储",
]
result = classify_requirements(raw)
for cat, reqs in result.items():
    print(f"[{cat}] {len(reqs)}条")
    for r in reqs:
        print(f"  - {r}")

- 需求优先级排序
使用 MoSCoW 法则对需求进行优先级排序。

python
def prioritize_requirements(requirements):
    priorities = {'M': [], 'S': [], 'C': [], 'W': []}
    for req in requirements:
        if req.get('priority') == 'must':
            priorities['M'].append(req['name'])
        elif req.get('priority') == 'should':
            priorities['S'].append(req['name'])
        elif req.get('priority') == 'could':
            priorities['C'].append(req['name'])
        else:
            priorities['W'].append(req['name'])
    return priorities

requirements = [
    {'name': '自然语言对话', 'priority': 'must'},
    {'name': '知识库问答', 'priority': 'must'},
    {'name': '语音输入', 'priority': 'could'},
    {'name': '多语言支持', 'priority': 'should'},
    {'name': '个性化推荐', 'priority': 'wont'},
]
result = prioritize_requirements(requirements)
print("MoSCoW 优先级:")
for k, v in result.items():
    print(f"  {k}: {v}")

- 场景建模
为用户使用场景建立模型，明确交互流程。

python
def scenario_modeling(scene):
    scenarios = {
        '员工咨询': {
            '触发': '员工提问',
            '流程': ['识别意图', '检索知识', '生成回答'],
            '预期': '快速准确回答',
        },
        '客户服务': {
            '触发': '客户咨询',
            '流程': ['身份验证', '问题分类', '解决方案'],
            '预期': '友好专业解决',
        },
    }
    return scenarios.get(scene, {})

scene = scenario_modeling('员工咨询')
print(f"场景: {scene.get('触发')}")
print("流程:")
for s in scene.get('流程', []):
    print(f"  - {s}")
print(f"预期: {scene.get('预期')}")

- 功能清单设计
生成智能体的功能清单及功能说明。

python
def feature_list():
    return [
        {'id': 'F01', 'name': '智能问答', 'desc': '回答常见问题', 'priority': '高'},
        {'id': 'F02', 'name': '知识检索', 'desc': '从知识库检索信息', 'priority': '高'},
        {'id': 'F03', 'name': '多轮对话', 'desc': '支持连续对话', 'priority': '中'},
        {'id': 'F04', 'name': '报表生成', 'desc': '生成数据分析报表', 'priority': '低'},
        {'id': 'F05', 'name': '权限管理', 'desc': '控制访问权限', 'priority': '高'},
    ]

features = feature_list()
print("功能清单:")
for f in features:
    print(f"  {f['id']} {f['name']} ({f['priority']}): {f['desc']}")

- 技术方案选型
为智能体选择技术架构与组件。

python
def technology_stack(scene_type):
    stacks = {
        '客服': {'LLM': 'gpt-4', '框架': 'LangChain', '平台': '扣子', '存储': '向量库'},
        '内部知识': {'LLM': 'gpt-4', '框架': 'LangChain', '检索': 'RAG', '存储': '数据库'},
        '数据分析': {'LLM': 'gpt-4', '框架': 'LangChain', '处理': 'Pandas', '展示': '图表'},
    }
    return stacks.get(scene_type, '通用方案')

print("客服技术栈:", technology_stack('客服'))
print("内部知识技术栈:", technology_stack('内部知识'))

- 架构方案设计
设计企业智能体的系统架构。

python
def architecture_design():
    return {
        '接入层': ['Web', 'App', 'API'],
        '应用层': ['对话管理', '意图识别', '知识检索'],
        '智能层': ['LLM', 'RAG', 'Agent'],
        '数据层': ['知识库', '用户数据', '日志'],
        '基础设施': ['服务器', '数据库', '监控'],
    }

arch = architecture_design()
print("企业智能体架构:")
for layer, components in arch.items():
    print(f"  {layer}: {'、'.join(components)}")

- 可行性分析
从技术、成本、资源角度分析项目可行性。

python
def feasibility_analysis(project):
    factors = []
    # 技术可行性
    if project.get('tech_ready'):
        factors.append(('技术', True, '技术已就绪'))
    else:
        factors.append(('技术', False, '需技术攻关'))

    # 成本可行性
    budget = project.get('budget', 0)
    estimate = project.get('estimate', 0)
    factors.append(('成本', budget >= estimate, f"预算{budget}万/预估{estimate}万"))

    # 资源可行性
    factors.append(('资源', project.get('team_ready', False), '团队资源'))

    overall = all(ok for _, ok, _ in factors)
    return {'factors': factors, 'feasible': overall}

project = {'tech_ready': True, 'budget': 100, 'estimate': 80, 'team_ready': True}
result = feasibility_analysis(project)
print("可行性分析:")
for name, ok, desc in result['factors']:
    print(f"  [{ok and 'OK' or 'FAIL'}] {name}: {desc}")
print("总体可行:", result['feasible'])

- 需求文档生成
自动生成智能体需求文档。

python
def generate_requirement_doc(project_name, features, priority):
    doc = f"""
# {project_name} 需求说明书

## 一、项目概述
本智能体旨在为企业提供{priority}的智能服务。

## 二、功能需求
"""
    for f in features:
        doc += f"- {f['name']}: {f['desc']}（优先级:{f['priority']}）\n"
    return doc

features = [
    {'name': '智能问答', 'desc': '回答常见问题', 'priority': '高'},
    {'name': '知识检索', 'desc': '检索内部知识库', 'priority': '高'},
]
print(generate_requirement_doc("企业客服智能体", features, "高效"))

- 工作量估算
估算智能体开发的工作量与周期。

python
def estimate_workload(features, team_size=3):
    total_days = 0
    for f in features:
        if f['priority'] == '高':
            total_days += 5
        elif f['priority'] == '中':
            total_days += 3
        else:
            total_days += 2

    weeks = total_days / (team_size * 5)
    return {
        'total_days': total_days,
        'team_size': team_size,
        'estimated_weeks': round(weeks, 1),
        'estimated_months': round(weeks / 4, 1),
    }

features = [
    {'name': '问答', 'priority': '高'},
    {'name': '多轮对话', 'priority': '中'},
    {'name': '报表', 'priority': '低'},
    {'name': '权限', 'priority': '高'},
]
estimate = estimate_workload(features, team_size=3)
print("工作量估算:", estimate)

- 综合：需求与方案设计
综合完成一个企业智能体项目的需求与方案设计。

python
class ProjectDesign:
    def __init__(self, project_name):
        self.name = project_name
        self.requirements = []
        self.features = []
        self.architecture = {}
        self.docs = []

    def add_requirement(self, req, priority='M'):
        self.requirements.append({'req': req, 'priority': priority})

    def add_feature(self, name, desc, priority='高'):
        self.features.append({'name': name, 'desc': desc, 'priority': priority})

    def design_architecture(self, arch):
        self.architecture = arch

    def generate_full_doc(self):
        doc = f"# {self.name} 设计方案\n\n## 需求\n"
        for r in self.requirements:
            doc += f"- [{r['priority']}] {r['req']}\n"
        doc += "\n## 功能\n"
        for f in self.features:
            doc += f"- {f['name']}: {f['desc']}\n"
        doc += "\n## 架构\n"
        for layer, comps in self.architecture.items():
            doc += f"- {layer}: {', '.join(comps)}\n"
        self.docs.append(doc)
        return doc

project = ProjectDesign("企业客服智能体")
project.add_requirement("支持自然语言对话", 'M')
project.add_requirement("知识库检索回答", 'M')
project.add_requirement("多语言支持", 'S')
project.add_feature("智能问答", "回答常见问题", "高")
project.add_feature("知识检索", "检索内部知识库", "高")
project.design_architecture({
    '接入': ['Web', 'API'],
    '智能': ['LLM', 'RAG'],
    '数据': ['知识库', '日志'],
})
print(project.generate_full_doc())

## 三、运行说明

- 全部题目可直接运行，无额外依赖。

- 第 1、2 题演示需求分类与优先级。

- 第 10 题是综合需求与方案设计。

- 建议将需求文档与方案保存，作为项目开发依据。

## 四、练习提示

需求分析需系统收集、分类、排优先级（MoSCoW）。

场景建模明确用户与智能体的交互流程。

技术方案与架构设计要结合业务场景选择合适组件。

可行性分析与工作量估算是立项决策的重要依据。