# 课次095 代码练习题：企业 AI 智能体项目实战一（需求确认）

## 一、练习目标

本课次是"企业 AI 智能体项目实战"的第一部分，聚焦需求确认。通过 10 道循序渐进的题目，帮助学习者掌握需求调研、需求澄清、范围界定、验收标准制定等核心技能，为项目的开发打下坚实基础。

## 二、练习题目与参考代码

- 项目背景梳理
梳理企业智能体项目的背景与目标。

python
def project_background():
    return {
        '项目名称': '企业智能客服',
        '背景': '人工客服响应慢、成本高',
        '目标': '提升响应效率、降低客服成本',
        '范围': '常见问题解答、订单查询、售后引导',
        '收益': '客服效率提升50%',
    }

def display_background(bg):
    print("=== 项目背景 ===")
    for key, value in bg.items():
        print(f"  {key}: {value}")

display_background(project_background())

- 干系人识别
识别项目的干系人及其关注点。

python
def stakeholders():
    return [
        {'role': '项目经理', 'interest': '按时交付', 'priority': '高'},
        {'role': '业务部门', 'interest': '解决实际问题', 'priority': '高'},
        {'role': 'IT团队', 'interest': '技术可行性', 'priority': '中'},
        {'role': '最终用户', 'interest': '使用便捷', 'priority': '高'},
        {'role': '管理层', 'interest': 'ROI与风险', 'priority': '中'},
    ]

print("项目干系人:")
for s in stakeholders():
    print(f"  {s['role']}: {s['interest']}（{s['priority']}优先级）")

- 需求调研问卷
设计需求调研的问题清单。

python
def survey_questions():
    return [
        '目前客服处理的常见问题类型有哪些？',
        '平均每天有多少咨询量？',
        '希望智能体覆盖哪些业务场景？',
        '对响应时间有什么要求？',
        '是否需要多语言支持？',
        '是否与其他系统（CRM/订单）集成？',
        '预期的上线时间？',
        '数据安全与权限有什么要求？',
    ]

print("需求调研问题:")
for i, q in enumerate(survey_questions(), 1):
    print(f"  {i}. {q}")

- 需求澄清
将模糊需求澄清为明确需求。

python
def clarify_requirement(ambiguous):
    # 模糊需求 -> 明确需求
    clarifications = {
        '系统要快': '响应时间<2秒，QPS>100',
        '回答要准确': '知识库准确率>95%，关键问题100%',
        '支持多用户': '支持并发1000用户，权限分级',
        '要能扩展': '模块化架构，支持新增插件',
    }
    return clarifications.get(ambiguous, f"需进一步澄清: {ambiguous}")

requirements = ['系统要快', '回答要准确', '支持多用户', '功能要多']
print("需求澄清:")
for r in requirements:
    print(f"  「{r}」 -> {clarify_requirement(r)}")

- 需求优先级确认
与干系人确认需求的优先级。

python
def confirm_priority(requirements, business_value, effort):
    # 计算优先级 = 业务价值 / 工作量
    prioritized = []
    for req in requirements:
        value = business_value.get(req, 0)
        cost = effort.get(req, 1)
        score = value / cost
        prioritized.append((score, req, value, cost))
    prioritized.sort(reverse=True)
    return prioritized

requirements = ['智能问答', '语音识别', '报表生成', '多语言', '人脸识别']
business_value = {'智能问答': 10, '语音识别': 7, '报表生成': 5, '多语言': 6, '人脸识别': 3}
effort = {'智能问答': 5, '语音识别': 8, '报表生成': 4, '多语言': 3, '人脸识别': 10}

print("优先级排序（价值/成本）:")
for score, req, value, cost in confirm_priority(requirements, business_value, effort):
    print(f"  {req}: 价值{value}/成本{cost} = {score:.2f}")

- 范围界定
明确项目范围（包含/不包含）。

python
def scope_definition():
    return {
        'in_scope': [
            '自然语言问答',
            '知识库检索',
            '订单状态查询',
            '常见问题处理',
        ],
        'out_scope': [
            '语音识别',
            '人脸识别',
            '复杂业务办理',
            '线下系统集成',
        ],
    }

scope = scope_definition()
print("项目范围内:")
for item in scope['in_scope']:
    print(f"  ✓ {item}")
print("项目范围外:")
for item in scope['out_scope']:
    print(f"  ✗ {item}")

- 验收标准制定
制定可量化的验收标准。

python
def acceptance_criteria():
    return [
        {'id': 'AC-01', 'item': '智能问答', 'criteria': '常见问题准确率≥95%'},
        {'id': 'AC-02', 'item': '响应时间', 'criteria': '平均响应<2秒'},
        {'id': 'AC-03', 'item': '知识库', 'criteria': '支持1000+条知识'},
        {'id': 'AC-04', 'item': '并发', 'criteria': '支持500并发用户'},
        {'id': 'AC-05', 'item': '多轮对话', 'criteria': '支持5轮连续对话'},
    ]

print("验收标准:")
for c in acceptance_criteria():
    print(f"  {c['id']}: {c['item']} - {c['criteria']}")

- 风险评估
识别项目风险并制定应对措施。

python
def risk_assessment():
    return [
        {'risk': 'LLM 成本过高', 'impact': '高', 'likelihood': '中', 'mitigation': '引入缓存与精简提示词'},
        {'risk': '数据安全风险', 'impact': '高', 'likelihood': '低', 'mitigation': '数据脱敏与权限控制'},
        {'risk': '准确率不足', 'impact': '中', 'likelihood': '中', 'mitigation': '持续优化知识库'},
        {'risk': '需求变更', 'impact': '中', 'likelihood': '高', 'mitigation': '敏捷迭代、及时沟通'},
    ]

print("风险评估:")
for r in risk_assessment():
    print(f"  [{r['impact']}影响/{r['likelihood']}概率] {r['risk']} -> 应对: {r['mitigation']}")

- 需求确认清单
生成需求确认的检查清单。

python
def requirement_checklist():
    return [
        '需求是否明确且可量化？',
        '是否与干系人确认过？',
        '优先级是否已排序？',
        '范围边界是否清晰？',
        '是否有明确的验收标准？',
        '风险是否已评估？',
        '资源与时间是否匹配？',
        '是否签署需求确认？',
    ]

def run_checklist(confirmed_items):
    checklist = requirement_checklist()
    pending = [item for i, item in enumerate(checklist) if i not in confirmed_items]
    return {
        'confirmed': len(confirmed_items),
        'total': len(checklist),
        'pending': pending,
        'complete': len(confirmed_items) == len(checklist),
    }

result = run_checklist({0, 1, 2, 3, 4})
print(f"需求确认进度: {result['confirmed']}/{result['total']}")
print("待确认:", result['pending'])

- 综合：需求确认报告
综合生成完整的项目需求确认报告。

python
class RequirementConfirmation:
    def __init__(self, project_name):
        self.name = project_name
        self.requirements = []
        self.scope = {'in': [], 'out': []}
        self.criteria = []

    def add_requirement(self, req, priority):
        self.requirements.append({'req': req, 'priority': priority})

    def add_scope(self, item, in_scope=True):
        if in_scope:
            self.scope['in'].append(item)
        else:
            self.scope['out'].append(item)

    def add_criteria(self, item, criteria):
        self.criteria.append({'item': item, 'criteria': criteria})

    def generate_report(self):
        report = f"""
# {self.name} 需求确认报告

## 一、功能需求
"""
        for r in self.requirements:
            report += f"- [{r['priority']}] {r['req']}\n"

        report += "\n## 二、项目范围\n范围内：\n"
        for item in self.scope['in']:
            report += f"- {item}\n"
        report += "范围外：\n"
        for item in self.scope['out']:
            report += f"- {item}\n"

        report += "\n## 三、验收标准\n"
        for c in self.criteria:
            report += f"- {c['item']}: {c['criteria']}\n"

        return report

project = RequirementConfirmation("企业智能客服")
project.add_requirement("智能问答", "高")
project.add_requirement("订单查询", "高")
project.add_requirement("多语言", "低")
project.add_scope("自然语言问答", True)
project.add_scope("订单状态查询", True)
project.add_scope("语音识别", False)
project.add_criteria("准确率", "≥95%")
project.add_criteria("响应时间", "<2秒")
print(project.generate_report())

## 三、运行说明

- 全部题目可直接运行，无额外依赖。

- 第 6、10 题演示范围界定。

- 第 7、10 题演示验收标准。

- 第 10 题是完整需求确认报告。

## 四、练习提示

需求确认是项目成功的起点，需系统调研与澄清。

范围界定（包含/不包含）防止需求蔓延。

可量化的验收标准是交付依据。

风险与优先级确认降低项目不确定性。